- الملخص التنفيذي	Slide 6

يهدف هذا العرض الفني إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة لمجلس الضمان الصحي، ترتكز على محورين أساسيين: تقييم وتعزيز الالتزام والمخاطر في مجال الأمن السيبراني، ودعم أنشطة الحوكمة والالتزام المؤسسي. نسعى من خلال هذا المشروع إلى تمكين المجلس من تحقيق أعلى مستويات النضج في ممارسات الأمن السيبراني والحوكمة، وضمان التوافق الكامل مع التشريعات الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات التنظيمية الأخرى، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية مثل ISO 27001 و ISO 37000. سنعمل كشريك استراتيجي للمجلس لتعزيز بنيته التحتية الرقمية، حماية أصوله المعلوماتية، ورفع كفاءة عمليات الحوكمة والالتزام لديه.

2. أهداف المشروع		Slide 6

تتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في النقاط التالية:

- تعزيز الوضع الأمني السيبراني: إجراء تقييم شامل للبنية التحتية وتحديد الفجوات الأمنية، مع وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات السيبرانية.

- ضمان الالتزام التنظيمي: تحقيق التوافق الكامل مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومتطلبات حماية البيانات الشخصية، وغيرها من التشريعات الوطنية ذات الصلة.

- تطوير الحوكمة المؤسسية: رفع مستوى نضج ممارسات الحوكمة داخل المجلس من خلال تقييم الوضع الحالي، وتطوير مؤشرات الأداء، وتحديث سياسة التفويض والصلاحيات.

- إدارة المخاطر بفعالية: تطوير سجلات مفصلة لمخاطر عدم الالتزام على مستوى الإدارات وتقديم الدعم الاستشاري المستمر لضمان تنفيذ الإجراءات بكفاءة.

- دعم اتخاذ القرار: تزويد اللجان والمجالس الاستشارية بالبيانات والتقارير اللازمة لدعم عملية اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على معلومات دقيقة.

3. نطاق عمل المشروع

يشمل نطاق العمل تقديم حزمتين رئيسيتين من الخدمات الاستشارية، يتم تسليم مخرجاتها عبر تقارير ربع سنوية معتمدة من قبل إدارة المشروع في مجلس الضمان الصحي.

أ. خدمات تقييم الالتزام والمخاطر للأمن السيبراني:

- تقييم شامل للبنية التحتية والسياسات والإجراءات الحالية للأمن السيبراني.

- تحديد الفجوات ونقاط الضعف ومواءمتها مع الضوابط الوطنية والدولية (NCA & ISO 27001).

- تحليل وتطوير سياسات وإجراءات الأمن السيبراني.

- إجراء تقييمات دورية للضوابط وتقديم تقارير توضح مدى التحسن في الجاهزية الأمنية.

ب. خدمات الحوكمة والالتزام المؤسسي:

- تقديم دعم استشاري يومي لأنشطة الحوكمة والالتزام.

- إدارة ومتابعة تحديثات التشريعات واللوائح وتضمينها في سياسات المجلس.

- تنفيذ عمليات تقييم الالتزام الداخلي وتقييم مستوى النضج الحالي للحوكمة.

- تطوير مؤشرات الأداء، إعداد تقارير الحوكمة، ودعم أعمال اللجان والمجالس.

- التحضير لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للحوكمة (ISO 37000).

- المنهجية التفصيلية للمشروع

تعتمد منهجيتنا على إطار عمل يجمع بين أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع (مثل PMI) والأطر المتخصصة في الأمن السيبراني (مثل NIST Cybersecurity Framework) والحوكمة (مثل COBIT). تنقسم المنهجية إلى خمس مراحل رئيسية ومترابطة، تضمن كل مرحلة تحقيق أهداف محددة وتسليم مخرجات ملموسة.

المرحلة الأولى – التأسيس والتخطيط (مدة التنفيذ: 4 أسابيع)

الهدف: وضع أساس  للمشروع من خلال بناء هيكل حوكمة واضح، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، واعتماد خطة عمل تفصيلية تكون بمثابة المرجع المعتمد لجميع الأطراف.

النشاط 1: عقد الاجتماع الافتتاحي (Kick-off Meeting)

- الشرح التفصيلي:

  - هذا الاجتماع هو الانطلاقة الرسمية للمشروع، ونهدف من خلاله إلى تحقيق التوافق الكامل بين فريقنا وفريق مجلس الضمان الصحي منذ اليوم الأول.

  - سنقوم بإعداد أجندة تفصيلية للاجتماع وتوزيعها مسبقًا على جميع المشاركين لضمان تحقيق أقصى استفادة من وقت الاجتماع.

  - سيتم تقديم أعضاء فريق عملنا بشكل احترافي، مع تسليط الضوء على خبرات كل فرد ودوره المحدد في المشروع، مما يبني جسرًا من الثقة والكفاءة.

  - سنخصص جزءًا رئيسيًا من الاجتماع لمناقشة تفاعلية حول عوامل النجاح الحرجة (Critical Success Factors)، لنتأكد من أن جهودنا تتركز على ما يهم المجلس لتحقيق أهدافه.

  - سنقوم بتوثيق وترسيم قنوات الاتصال الرسمية، وتحديد وتيرة الاجتماعات الدورية (الأسبوعية لمتابعة التقدم، والشهرية للجنة التوجيهية)، وآليات التصعيد، لضمان تدفق المعلومات بسلاسة وفعالية.

- المخرج:

  - محضر اجتماع رسمي معتمد: وثيقة شاملة لا تقتصر على توثيق القرارات، بل تتضمن قائمة مهام واضحة (Action Items) مع تحديد المسؤوليات والمواعيد النهائية، لتكون بمثابة أول أداة عملية لمتابعة الأداء في المشروع.

النشاط 2: تحديد وتحليل أصحاب المصلحة (Stakeholder Identification & Analysis)

- الشرح التفصيلي:

  - ندرك أن نجاح أي مشروع استراتيجي يعتمد على إدارة توقعات جميع الأطراف المعنية بفعالية. لذلك، لن نكتفي بتحديد الأسماء والوظائف.

  - سنبدأ بعقد ورشة عمل تفاعلية مع إدارة المجلس لتحديد جميع الإدارات والأفراد الذين قد يؤثرون في المشروع أو يتأثرون به.

  - سنستخدم أدوات تحليل استراتيجية مثل مصفوفة القوة والاهتمام (Power/Interest Grid) لتصنيف أصحاب المصلحة وتحديد أفضل استراتيجية للتواصل مع كل فئة منهم.

  - بناءً على هذا التحليل، سنقوم بوضع خطة تواصل مخصصة تضمن إشراك الأطراف الصحيحة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، مما يقلل من مقاومة التغيير ويزيد من فرص الحصول على الدعم اللازم.

- المخرج:

  - سجل أصحاب المصلحة (Stakeholder Register): وثيقة حية ومفصلة توضح اسم كل طرف، دوره، مستوى تأثيره، توقعاته، وأفضل آلية للتواصل معه، وتعتبر مرجعًا أساسيًا لمدير المشروع.

النشاط 3: جمع وتحليل المعلومات الأولية

- الشرح التفصيلي:

  - قبل البدء في أي تقييم، من الضروري بناء فهم عميق وموثق للوضع الحالي للمجلس.

  - سنقوم بإنشاء مكتبة معرفية مركزية وآمنة للمشروع (باستخدام منصة مثل SharePoint) لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات والتحكم في إصدارات الوثائق.

  - سنطلب قائمة محددة من الوثائق تشمل (السياسات والإجراءات الحالية، اللوائح الداخلية، تقارير التدقيق السابقة، تقارير تقييم المخاطر، الهيكل التنظيمي).

  - بالتوازي، سنجري مقابلات منظمة ومعدة مسبقًا مع مديري الإدارات الرئيسية (تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، المراجعة الداخلية، الشؤون القانونية) لفهم التحديات العملية التي يواجهونها ورؤيتهم للمستقبل.

- المخرج:

  - مكتبة وثائق مركزية منظمة يسهل الرجوع إليها.

  - ملخصات تنفيذية للمقابلات تسلط الضوء على أهم النقاط والتحديات والتوقعات التي تم جمعها، لتكون مدخلًا رئيسيًا لمرحلة التقييم.

النشاط 4: إعداد خطة عمل تفصيلية (Work Breakdown Structure – WBS)

- الشرح التفصيلي:

  - لضمان إدارة المشروع بكفاءة ودقة، سنقوم بتفكيك نطاق العمل المعقد إلى مهام صغيرة وواضحة وقابلة للقياس باستخدام منهجية هيكل تجزئة العمل (WBS) المعتمدة من معهد إدارة المشاريع (PMI).

  - سيتم بناء الهيكل على ثلاثة مستويات على الأقل (المراحل الرئيسية، الأنشطة، المهام الفرعية)، مما يضمن عدم إغفال أي جزء من نطاق العمل.

  - لكل مهمة، سنحدد الموارد المطلوبة (بشرية وتقنية) والمدة الزمنية اللازمة لإنجازها.

  - سيتم تحويل هذا الهيكل إلى مخطط جانت (Gantt Chart) باستخدام أدوات متخصصة مثل MS Project، والذي سيوضح بصريًا تسلسل المهام، والاعتماديات بينها، والمسار الحرج للمشروع.

- المخرج:

  - حزمة تخطيط متكاملة تشمل (وثيقة هيكل تجزئة العمل WBS، الجدول الزمني المفصل Gantt Chart، وخطة توزيع الموارد).

النشاط 5: إعداد خطة إدارة المخاطر

- الشرح التفصيلي:

  - نؤمن بأن إدارة المخاطر بشكل استباقي هي مفتاح تجنب المفاجآت غير السارة وضمان استمرارية المشروع.

  - سنعقد ورشة عمل مخصصة مع فريق المجلس لتحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع، وتصنيفها (تقنية، تشغيلية، تنظيمية، مالية).

  - سيقوم فريقنا بتقييم كل مخاطرة بناءً على عاملين: احتمالية الحدوث وحجم التأثير في حال وقوعها، وعرض النتائج في مصفوفة حرارية (Heat Map) لتحديد المخاطر ذات الأولوية القصوى.

  - لكل مخاطرة، سنضع خطة استجابة واضحة ومفصلة (إجراءات للتجنب، أو التخفيف، أو النقل، أو القبول المدروس) ونعين مسؤولًا مباشرًا لمتابعتها.

- المخرج:

  - سجل مخاطر المشروع (Risk Register): وثيقة ديناميكية يتم تحديثها طوال فترة المشروع، وتعتبر أداة أساسية لاتخاذ القرارات الاستباقية.

النشاط 6: إعداد وثيقة نطاق المشروع (Project Charter)

- الشرح التفصيلي:

  - هذه الوثيقة هي بمثابة العقد الرسمي للمشروع، حيث توثق جميع الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مرحلة التأسيس.

  - سنقوم بتجميع جميع المدخلات السابقة (الأهداف، النطاق، المخرجات، الأدوار، الجدول الزمني، الميزانية التقديرية، المخاطر الرئيسية، أصحاب المصلحة) في وثيقة واحدة متكاملة.

  - سيتم صياغة الوثيقة وفق قالب احترافي ومعتمد، وتقديمها مع عرض تقديمي يلخص أهم نقاطها إلى اللجنة التوجيهية للمشروع.

  - الحصول على المصادقة الرسمية على هذه الوثيقة يمثل الإذن الرسمي بالبدء في مراحل التنفيذ الفعلية للمشروع.

- المخرج:

  - وثيقة نطاق المشروع معتمدة ورسميًا من قبل اللجنة التوجيهية.

  - عرض تقديمي للمصادقة يوضح خطة المشروع بشكل موجز وواضح.

المرحلة الثانية – التقييم والتحليل (مدة التنفيذ: 8 أسابيع)

الهدف: إجراء فحص عميق وشامل للوضع الحالي من الناحية التقنية والتنظيمية، وتحديد الفجوات والمخاطر بدقة، لتأسيس قاعدة بيانات ومرجع موثوق يعتمد عليه في مراحل التطوير اللاحقة.

النشاط 1: التقييم الفني للبنية التحتية

- الشرح التفصيلي:

  - هذا النشاط يتجاوز المراجعة السطحية، حيث يهدف إلى فحص البنية التحتية التقنية للمجلس بشكل معمق.

  - الخطوة 1: جمع المعلومات: سنبدأ بالحصول على مخططات الشبكة (Network Diagrams) وقوائم جرد الأصول (Asset Inventory) من إدارة تقنية المعلومات لوضع خريطة واضحة للبنية التحتية.

  - الخطوة 2: مراجعة التكوينات: سنقوم بتنفيذ مراجعة دقيقة لتكوينات الأجهزة الرئيسية (Configuration Review) مثل الجدران النارية (Firewalls) والمحولات (Switches) باستخدام أدوات سطر الأوامر (CLI) والسكريبتات الآلية لضمان تطبيقها وفقًا لأفضل الممارسات الأمنية.

  - الخطوة 3: فحص الثغرات: سنقوم بتشغيل أدوات متخصصة لفحص الثغرات (Vulnerability Scanning Tools) مثل Nessus أو Qualys على الخوادم وقواعد البيانات والأنظمة الرئيسية لتحديد أي نقاط ضعف معروفة.

  - الخطوة 4: اختبار الاختراق المحدود: سنقوم بإجراء اختبار اختراق محدود (Limited Penetration Test) على الأنظمة الحيوية لمحاكاة هجمات شائعة والتحقق من فعالية أنظمة الدفاع الحالية.

  - الخطوة 5: التوثيق: سيتم توثيق جميع النتائج في سجل فني مفصل يتضمن وصفًا دقيقًا لكل ثغرة، وتقييمًا لمستوى خطورتها، وتوصية واضحة وقابلة للتنفيذ لمعالجتها.

- المخرج:

  - تقرير التقييم الفني للبنية التحتية: وثيقة شاملة تحتوي على قائمة بالثغرات المكتشفة مصنفة حسب الأولوية (حرجة، عالية، متوسطة، منخفضة) مع توصيات عملية للمعالجة.

النشاط 2: مراجعة السياسات والإجراءات الأمنية

- الشرح التفصيلي:

  - الهدف هنا هو التأكد من أن السياسات المكتوبة ليست مجرد حبر على ورق، بل هي ملائمة ومطبقة بفعالية.

  - الخطوة 1: جمع السياسات: سنقوم بجمع جميع وثائق السياسات والإجراءات الأمنية المطبقة حاليًا (مثل: سياسة إدارة الهوية، سياسة التحكم بالوصول، خطة الاستجابة للحوادث).

  - الخطوة 2: المقارنة المعيارية: سنقوم بمقارنة كل سياسة بندًا ببند مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA ECC) ومتطلبات معيار ISO 27001.

  - الخطوة 3: التحقق من التطبيق: سنتحقق من مدى تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع من خلال الملاحظة المباشرة وإجراء مقابلات مع مسؤولي الأمن وموظفي تقنية المعلومات.

  - الخطوة 4: تصنيف الفجوات: سنقوم بتصنيف الفجوات المكتشفة إلى ثلاث فئات رئيسية: (سياسات غير موجودة وتحتاج إلى إنشاء، سياسات موجودة ولكنها غير مطبقة، سياسات تحتاج إلى تحديث لتتوافق مع المعايير الجديدة).

- المخرج:

  - قائمة مفصلة بفجوات السياسات والإجراءات: وثيقة توضح كل فجوة وتأثيرها المحتمل، مع خطة عمل أولية لتطوير أو تحديث السياسات المطلوبة.

النشاط 3: تحليل الفجوات (Gap Analysis)

- الشرح التفصيلي:

  - هذا النشاط يهدف إلى ترجمة جميع نتائج التقييم إلى صورة واضحة ومقاسة للفجوة بين الوضع الحالي والوضع المستهدف.

  - الخطوة 1: بناء مصفوفة الفجوات: سنقوم بإنشاء مصفوفة فجوات (Gap Matrix) شاملة في جدول بيانات، تحتوي على الأعمدة التالية: (المعيار/المتطلب، الوضع الحالي بالتفصيل، الوضع المطلوب، وصف الفجوة، مستوى الأولوية لمعالجتها).

  - الخطوة 2: التحقق والمصادقة: سنقوم بمراجعة مسودة مصفوفة الفجوات مع الإدارات المعنية في المجلس لضمان دقة النتائج والحصول على موافقتهم على التقييم.

  - الخطوة 3: تقدير الموارد: سنقوم بتحديد الموارد المطلوبة لمعالجة كل فجوة (الوقت التقديري، الميزانية التقريبية، الفرق المسؤولة).

  - الخطوة 4: جدولة المعالجة: سنقوم بتقسيم خطط معالجة الفجوات إلى ثلاث فئات زمنية: (مكاسب سريعة Quick Wins يمكن تحقيقها في أقل من 3 أشهر، مبادرات متوسطة الأجل، ومشاريع طويلة الأجل).

- المخرج:

  - تقرير تحليل فجوات شامل: وثيقة استراتيجية تحتوي على توصيات معالجة مجدولة زمنيًا، مما يمكن الإدارة من اتخاذ قرارات مستنيرة حول تخصيص الموارد.

النشاط 4: تقييم المخاطر السيبرانية

- الشرح التفصيلي:

  - الهدف هو الانتقال من تحديد الثغرات إلى قياس تأثيرها الفعلي على أعمال المجلس.

  - الخطوة 1: تحديد الأصول الحرجة: سنعقد ورشة عمل مع الإدارات لتحديد وتصنيف الأصول الأكثر أهمية للمجلس (مثل: أنظمة المطالبات المالية، قواعد بيانات المؤمن عليهم، سمعة المجلس).

  - الخطوة 2: تحديد التهديدات: سنقوم بتحديد التهديدات السيبرانية المحتملة لكل أصل حرج (مثل: هجمات الفدية Ransomware، تسريب البيانات، الاحتيال المالي).

  - الخطوة 3: تقييم المخاطر: سنستخدم مقياسًا كميًا (من 1 إلى 5) لتقييم الاحتمالية (Likelihood) والتأثير (Impact) لكل تهديد.

  - الخطوة 4: حساب درجة المخاطر: سنقوم بحساب درجة المخاطر (Risk Score) لكل تهديد بضرب الاحتمالية في التأثير، مما يسمح لنا بترتيب المخاطر حسب شدتها.

  - الخطوة 5: التصور البصري: سنقوم بإعداد خريطة حرارية (Heat Map) تعرض المخاطر بشكل بصري، مما يسهل على الإدارة العليا فهم الوضع العام للمخاطر.

  - الخطوة 6: خطط الاستجابة: سنضع مقترحات للاستجابة لكل مخاطرة ذات أولوية عالية (تجنب، تقليل، تحويل، أو قبول).

- المخرج:

  - سجل المخاطر السيبرانية المحدث: وثيقة مفصلة تحتوي على تحليل كمي للمخاطر وخطة استجابة واضحة لكل منها.

النشاط 5: تقييم نضج الحوكمة باستخدام إطار COBIT

- الشرح التفصيلي:

  - سنستخدم إطار العمل العالمي COBIT لقياس مستوى نضج ممارسات الحوكمة المؤسسية في المجلس بشكل موضوعي.

  - الخطوة 1: تحديد العمليات: سنحدد عمليات الحوكمة الرئيسية التي سيتم تقييمها (مثل: إدارة القرارات الاستراتيجية، التفويض والمساءلة، المراقبة الداخلية، إدارة المخاطر المؤسسية).

  - الخطوة 2: التقييم: سنستخدم نموذج نضج COBIT (Maturity Model)، الذي يتدرج من المستوى 0 (غير موجود) إلى المستوى 5 (محسن)، لتقييم كل عملية من خلال المقابلات وورش العمل مع الإدارات المعنية (المراجعة الداخلية، القانونية، المالية).

  - الخطوة 3: تحديد الفجوات والتوصيات: سنحدد مستوى النضج الحالي لكل عملية، ونقارنه بالمستوى المستهدف، ثم نضع توصيات محددة وقابلة للتطبيق للارتقاء بالممارسات إلى المستوى التالي.

- المخرج:

  - تقرير تقييم مستوى نضج الحوكمة: وثيقة توضح بالتفصيل مستوى النضج الحالي لكل عملية حوكمية، مع تحليل للفجوات وتوصيات عملية للتحسين.

النشاط 6: مراجعة سياسة التفويض والصلاحيات

- الشرح التفصيلي:

  - الهدف هو ضمان وجود سياسة صلاحيات واضحة، فعالة، وتمنع تضارب المصالح.

  - الخطوة 1: مراجعة الوثائق: سنقوم بمراجعة دقيقة لجدول الصلاحيات المعتمد حاليًا في المجلس.

  - الخطوة 2: التحقق العملي: سنعقد مقابلات مع مديري الإدارات لفهم كيفية تطبيق هذه الصلاحيات على أرض الواقع وتحديد أي تحديات أو حالات غموض.

  - الخطوة 3: المقارنة المعيارية: سنقارن الوضع الحالي مع متطلبات معيار الحوكمة الدولي ISO 37000 وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

  - الخطوة 4: تحديد نقاط الضعف: سنقوم بتحديد أي حالات ازدواجية، أو تضارب في الصلاحيات، أو نقص في الوضوح.

  - الخطوة 5: تقديم الاقتراحات: سنقدم اقتراحات عملية ومفصلة لتحديث السياسة وجدول الصلاحيات لجعلهما أكثر فعالية وشفافية.

- المخرج:

  - تقرير مراجعة سياسة التفويض والصلاحيات: وثيقة تحتوي على تحليل شامل للوضع الحالي مع توصيات محددة للتطوير.

النشاط 7: إعداد التقرير الربع سنوي الأول

- الشرح التفصيلي:

  - هذا التقرير هو المخرج الرئيسي لهذه المرحلة، وهو يمثل تتويجًا لجهود التقييم والتحليل.

  - الخطوة 1: دمج النتائج: سنقوم بدمج جميع نتائج الأنشطة السابقة (التقييم الفني، تحليل فجوات السياسات، تقييم المخاطر، تقييم نضج الحوكمة) في وثيقة واحدة متكاملة.

  - الخطوة 2: صياغة التقرير: سنقوم بصياغة تقرير شامل ومنظم، يتضمن ملخصًا تنفيذيًا (Executive Summary) مصممًا خصيصًا للإدارة العليا، يعرض أهم النتائج والتوصيات بلغة واضحة ومباشرة.

  - الخطوة 3: العرض والمناقشة: سنعقد جلسة عرض رسمية مع الإدارة العليا ولجنة التوجيه لعرض نتائج التقرير، ومناقشة التوصيات، والحصول على موافقتهم على خطة العمل للمرحلة التالية.

- المخرج:

  - التقرير الربع سنوي الأول المعتمد: وثيقة استراتيجية تمثل قاعدة الأساس التي ستبنى عليها جميع أنشطة التطوير والتصميم في المراحل اللاحقة.

المرحلة الثالثة – التطوير والتصميم (مدة التنفيذ: 12 أسبوعاً)

الهدف: تحويل نتائج التحليل والفجوات المكتشفة في المرحلة السابقة إلى حلول عملية وموثقة، من خلال بناء وتطوير السياسات، وتصميم الأدوات، ووضع خارطة طريق استراتيجية للتحسين المستمر.

النشاط 1: تطوير وتحديث السياسات والإجراءات الأمنية

- الشرح التفصيلي:

  - بناءً على تقرير تحليل فجوات السياسات، سنقوم بمعالجة كل فجوة بشكل منهجي.

  - الخطوة 1: تحديد الأولويات: سنبدأ بإعداد قائمة بجميع السياسات والإجراءات التي تحتاج إلى إنشاء أو تحديث، مع ترتيبها حسب الأولوية بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة بها.

  - الخطوة 2: صياغة المسودات: سيقوم فريقنا من خبراء الأمن السيبراني بصياغة مسودات أولية لكل سياسة، مع التأكد من توافقها الكامل مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA ECC) وأفضل الممارسات العالمية مثل ISO 27001.

  - الخطوة 3: ورش عمل المراجعة: سنعقد ورش عمل مخصصة مع الإدارات المعنية (مثل تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، الشؤون القانونية) لمناقشة كل مسودة، والتأكد من أنها عملية وقابلة للتطبيق في بيئة عمل المجلس.

  - الخطوة 4: التحديث والاعتماد: سنقوم بتحديث المسودات بناءً على الملاحظات التي تم جمعها، ثم تقديم النسخ النهائية إلى الإدارة العليا للحصول على المراجعة والمصادقة الرسمية.

- المخرج:

  - حزمة سياسات وإجراءات أمنية محدّثة ومعتمدة: مجموعة كاملة من الوثائق الرسمية الجاهزة للتطبيق، والتي تشكل الإطار التنظيمي للأمن السيبراني في المجلس.

النشاط 2: تصميم مؤشرات الأداء (KPIs) ولوحات المتابعة (Dashboards)

- الشرح التفصيلي:

  - لتحويل إدارة الأداء من عملية تفاعلية إلى استباقية، سنقوم بتصميم أدوات قياس ومتابعة فعالة.

  - الخطوة 1: تحديد المؤشرات: سنعقد ورشة عمل مع الإدارة لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تعكس صحة الوضع الأمني والحوكمي (مثل: متوسط زمن الاستجابة للحوادث، نسبة اكتمال تدريب الموظفين على التوعية الأمنية، نسبة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية).

  - الخطوة 2: تحديد مصادر البيانات: لكل مؤشر، سنحدد آلية جمع البيانات بدقة (هل سيتم جمعها تلقائيًا من الأنظمة، أم بشكل يدوي؟) وتحديد وتيرة التحديث (يومي، أسبوعي، شهري).

  - الخطوة 3: بناء نماذج مؤشرات الأداء

- صياغة الصيغة الحسابية لكل مؤشر (Formula).

- تحديد وحدة القياس (دقائق، نسبة مئوية، عدد حالات).

- تحديد الهدف (Target) لكل مؤشر.

- تحديد المالك المسؤول (Owner) عن كل مؤشر.

- توثيق جميع المؤشرات في وثيقة تعريفية (KPIs Dictionary).

  - الخطوة 4: بناء لوحة المتابعة: سيقوم فريقنا بتصميم وبناء نموذج أولي للوحة مع التركيز على أن تكون واضحة، سهلة القراءة، وموجهة للإدارة العليا.

  - الخطوة 5: الاختبار والتحقق: سنقوم باختبار لوحة المتابعة باستخدام عينة من البيانات الحقيقية للتأكد من دقتها ووضوحها، وجمع الملاحظات من الإدارة لتحسينها قبل الإطلاق النهائي.

- المخرج:

  - نموذج أولي فعال للوحة المتابعة (Dashboard)، بالإضافة إلى وثيقة تعريفية لمؤشرات الأداء (KPIs) تشرح كل مؤشر، هدفه، وطريقة حسابه.

النشاط 3: إعداد خارطة طريق استراتيجية

- الشرح التفصيلي:

  - الهدف هو وضع خطة طويلة الأمد تضمن استمرارية جهود التحسين بعد انتهاء المشروع.

  - الخطوة 1: تجميع المبادرات: سنقوم بجمع جميع التوصيات ومخرجات تحليل الفجوات من المرحلة السابقة وتحويلها إلى مبادرات ومشاريع واضحة.

  - الخطوة 2: التصنيف وتحديد الأولويات: سنقوم بتصنيف هذه المبادرات حسب نطاقها الزمني: (مشاريع قصيرة الأجل ≤ 6 أشهر، متوسطة الأجل 6-18 شهرًا، وطويلة الأجل > 18 شهرًا).

  - الخطوة 3: تقدير الموارد: سنقوم بتقدير التكاليف والموارد والوقت اللازم لكل مبادرة، مما يساعد المجلس في التخطيط المالي والبشري المستقبلي.

  - الخطوة 4: تحديد التسلسل المنطقي: سنقوم بوضع تسلسل منطقي لتنفيذ المبادرات، مع مراعاة الاعتماديات بينها (على سبيل المثال، لا يمكن تطبيق نظام حماية متقدم قبل تحديث السياسات المتعلقة به).

  - الخطوة 5: المراجعة والاعتماد: سنعرض مسودة خارطة الطريق على اللجنة التوجيهية لمناقشتها، وتعديلها حسب الأولويات الاستراتيجية للمجلس، ثم اعتمادها بشكل رسمي.

- المخرج:

  - وثيقة خارطة طريق استراتيجية معتمدة: خطة عمل واضحة ومفصلة للسنوات الثلاث القادمة، تمثل رؤية المجلس المستقبلية في مجالي الأمن السيبراني والحوكمة.

النشاط 4: التحضير لاعتماد معيار الحوكمة (ISO 37000)

- الشرح التفصيلي:

  - لمساعدة المجلس على تحقيق التميز في ممارسات الحوكمة، سنقوم بالتحضير لتطبيق متطلبات معيار ISO 37000.

  - الخطوة 1: مراجعة المتطلبات: سيقوم خبراؤنا بمراجعة تفصيلية لجميع بنود ومتطلبات المعيار.

  - الخطوة 2: تحليل الفجوات: سنقوم بإجراء تحليل فجوات مخصص (Gap Analysis) لمقارنة ممارسات الحوكمة الحالية في المجلس مع متطلبات المعيار.

  - الخطوة 3: تحديد الإجراءات التصحيحية: سنقوم بتحديد جميع الإجراءات التصحيحية المطلوبة لردم هذه الفجوات، سواء كانت تتعلق بالسياسات، أو العمليات، أو التوثيق.

  - الخطوة 4: تطوير خطة العمل: سنقوم بتطوير خطة عمل مفصلة ومجدولة زمنيًا توضح الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد.

- المخرج:

  - خطة عمل مفصلة للتحضير لاعتماد ISO 37000، تمكن المجلس من بدء رحلة الحصول على الشهادة بثقة ووضوح.

النشاط 5: إعداد التقرير الربع سنوي الثاني

- الشرح التفصيلي:

  - هذا التقرير يوثق التحول من مرحلة التحليل إلى مرحلة بناء الحلول.

  - الخطوة 1: تلخيص الإنجازات: سنقوم بتلخيص جميع ما تم إنجازه خلال هذه المرحلة، بما في ذلك السياسات التي تم تطويرها، وتصميم لوحة المؤشرات، وخارطة الطريق الاستراتيجية.

  - الخطوة 2: صياغة التقرير: سنقوم بصياغة تقرير رسمي شامل، مع ملخص تنفيذي يوضح للإدارة العليا كيف تساهم هذه المخرجات في تحقيق أهداف المشروع.

  - الخطوة 3: الاعتماد: سيتم تقديم التقرير للإدارة العليا للمراجعة والاعتماد الرسمي.

- المخرج:

  - التقرير الربع سنوي الثاني المعتمد، والذي يمثل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

المرحلة الرابعة – التنفيذ والمتابعة (مدة التنفيذ: 16 أسبوعاً)

الهدف: تطبيق الحلول والسياسات التي تم تصميمها على أرض الواقع، ونشر الوعي، ومراقبة الأداء، لضمان تحقيق تحسين مستدام وملموس.

النشاط 1: تنفيذ ورش العمل التدريبية والتوعوية

- الشرح التفصيلي:

  - لضمان نجاح تطبيق السياسات الجديدة، يجب أن يكون الموظفون على دراية بها ومقتنعين بأهميتها.

  - الخطوة 1: إعداد خطة التدريب: سنقوم بإعداد خطة تدريبية شاملة تستهدف فئات مختلفة من الموظفين (الإدارة العليا، الموظفون التقنيون، جميع الموظفين) وتغطي مواضيع مثل (السياسات الأمنية الجديدة، كيفية التعامل مع التهديدات السيبرانية، أهمية الحوكمة).

  - الخطوة 2: تطوير المواد التدريبية: سنقوم بتطوير مواد تدريبية تفاعلية وجذابة (عروض تقديمية، كتيبات إرشادية، فيديوهات قصيرة، اختبارات قصيرة).

  - الخطوة 3: تنفيذ ورش العمل: سنقوم بتنفيذ سلسلة من ورش العمل، بعضها حضوري وبعضها افتراضي، لتناسب طبيعة عمل جميع الموظفين.

  - الخطوة 4: قياس الأثر: سنستخدم استبيانات قبل وبعد التدريب لقياس مدى ارتفاع مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين، وتقديم تقرير عن أثر التدريب.

- المخرج:

  - حزمة مواد تدريبية كاملة، بالإضافة إلى تقارير حضور وتقييم لأثر التدريب.

النشاط 2: تفعيل ومراقبة لوحة مؤشرات الأداء (Dashboard)

- الشرح التفصيلي:

  - سنقوم بتفعيل لوحة المؤشرات التي تم تصميمها في المرحلة السابقة لتصبح أداة حية لإدارة الأداء.

  - الخطوة 1: الربط التقني: سنعمل مع فريق تقنية المعلومات في المجلس لربط لوحة المؤشرات بالأنظمة الداخلية (إن أمكن) لجمع البيانات بشكل تلقائي وتقليل الجهد اليدوي.

  - الخطوة 2: التدريب على الاستخدام: سنقوم بتدريب الموظفين المعنيين على كيفية إدخال البيانات اليدوية (عند الحاجة) وكيفية قراءة وتفسير لوحة المؤشرات.

  - الخطوة 3: إصدار التقارير: سنقوم بإصدار تقارير شهرية من لوحة المؤشرات وتقديمها للإدارة العليا، مع تحليل للاتجاهات وأهم الملاحظات.

  - الخطوة 4: المراجعة والتحسين: سنعقد اجتماعًا ربع سنويًا لمراجعة فعالية المؤشرات، واقتراح أي تحسينات أو تعديلات لجعلها أكثر دقة وفائدة.

- المخرج:

  - لوحة مؤشرات أداء فعالة ومحدثة بانتظام، بالإضافة إلى تقارير أداء شهرية وربع سنوية تدعم اتخاذ القرارات.

النشاط 3: متابعة تنفيذ التوصيات

- الشرح التفصيلي:

  - لضمان عدم بقاء التوصيات حبرًا على ورق، سنقوم بإدارة عملية التنفيذ بشكل فعال.

  - الخطوة 1: إعداد سجل المتابعة: سنقوم بإنشاء سجل متابعة شامل (Action Tracker) يضم جميع التوصيات الصادرة عن المراحل السابقة.

  - الخطوة 2: تعيين المسؤوليات: سنعمل مع الإدارة لتعيين مسؤول مباشر عن تنفيذ كل توصية من داخل إدارات المجلس.

  - الخطوة 3: اجتماعات المتابعة: سنعقد اجتماعات متابعة دورية (نصف شهرية) مع الإدارات المعنية لمناقشة التقدم المحرز، وتذليل أي عقبات.

  - الخطوة 4: تحديث الحالة: سنقوم بتحديث حالة كل توصية في سجل المتابعة بشكل مستمر (مكتمل، قيد التنفيذ، مؤجل، لم يبدأ).

- المخرج:

  - سجل متابعة محدث باستمرار، بالإضافة إلى تقارير متابعة دورية توضح للإدارة العليا نسبة الإنجاز في تنفيذ التوصيات.

النشاط 4: إعداد التقريرين الربع سنويين (الثالث والرابع)

- الشرح التفصيلي:

  - هذه التقارير توثق التقدم المحرز خلال مرحلة التنفيذ.

  - الخطوة 1: دمج النتائج: سنقوم بدمج نتائج أنشطة هذه المرحلة (تقارير التدريب، تقارير أداء لوحة المؤشرات، تقارير متابعة تنفيذ التوصيات).

  - الخطوة 2: صياغة التقارير: سنقوم بصياغة تقريرين رسميين وشاملين (واحد في نهاية الربع الثالث، وآخر في نهاية الربع الرابع).

  - الخطوة 3: الاعتماد: سيتم تقديم كل تقرير للإدارة العليا للمراجعة والاعتماد الرسمي.

- المخرج:

  - التقرير الربع سنوي الثالث المعتمد والتقرير الربع سنوي الرابع المعتمد.

المرحلة الخامسة – الإغلاق ونقل المعرفة (مدة التنفيذ: 6 أسابيع)

الهدف: ضمان تسليم جميع مخرجات المشروع بشكل رسمي، وتوثيق الإنجازات، وتمكين فريق عمل المجلس من استلام زمام المبادرة ومواصلة جهود التحسين بشكل مستدام بعد انتهاء المشروع.

النشاط 1: إعداد التقرير النهائي الشامل للمشروع

- الشرح التفصيلي:

  - هذه الوثيقة هي السجل التاريخي الكامل للمشروع.

  - الخطوة 1: دمج المخرجات: سنقوم بدمج جميع مخرجات وتقارير المراحل الخمس في وثيقة واحدة متكاملة ومنظمة.

  - الخطوة 2: كتابة الملخص التنفيذي: سنقوم بكتابة ملخص تنفيذي بلغة إدارية واضحة، يركز على الإنجازات الرئيسية والقيمة المضافة التي حققها المشروع للمجلس.

  - الخطوة 3: توثيق الدروس المستفادة: سنعقد ورشة عمل لتوثيق الدروس المستفادة (Lessons Learned) من المشروع، لتكون مرجعًا للمشاريع المستقبلية.

  - الخطوة 4: المراجعة النهائية: سنقوم بعرض مسودة التقرير على اللجنة التوجيهية للمراجعة النهائية قبل اعتماده.

- المخرج:

  - التقرير النهائي الشامل للمشروع، والذي يمثل المرجع الرسمي لجميع أنشطة المشروع ونتائجه.

النشاط 2: إعداد تقرير الحوكمة السنوي

- الشرح التفصيلي:

  - كأحد المخرجات الرئيسية للمشروع، سنقوم بإعداد تقرير حوكمة سنوي نموذجي يمكن للمجلس استخدامه كقالب للسنوات القادمة.

  - الخطوة 1: مراجعة المخرجات: سنقوم بمراجعة جميع مخرجات الحوكمة التي تم تطويرها خلال المشروع (تقييم النضج، تحديث السياسات، مؤشرات الأداء).

  - الخطوة 2: صياغة التقرير: سنقوم بصياغة تقرير شامل يغطي الوضع الحالي لممارسات الحوكمة، ومستوى النضج الذي تم الوصول إليه، وأهم التحسينات التي تم إنجازها، والتوصيات المستقبلية.

  - الخطوة 3: التسليم: سيتم تقديم هذا التقرير كوثيقة رسمية مستقلة يمكن عرضها على مجلس الإدارة أو الجهات الرقابية.

- المخرج:

  - تقرير الحوكمة السنوي الأول، والذي يمثل دليلاً على التزام المجلس بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.

النشاط 3: تنفيذ ورشة عمل نقل المعرفة

- الشرح التفصيلي:

  - لضمان استدامة النتائج، يجب تمكين فريق المجلس من إدارة وتشغيل الحلول التي تم تطويرها.

  - الخطوة 1: إعداد خطة التدريب: سنقوم بإعداد خطة تدريبية مكثفة ومركزة تستهدف فريق العمل الداخلي في المجلس.

  - الخطوة 2: محتوى الورشة: ستركز الورشة على الجوانب العملية، مثل: (كيفية تحديث السياسات والإجراءات، كيفية تشغيل وتفسير لوحة مؤشرات الأداء، كيفية استخدام سجل المخاطر لمتابعتها).

  - الخطوة 3: تطوير دليل المستخدم: سنقوم بتقديم كتيب عملي ومفصل (User Guide) يكون بمثابة مرجع لفريق المجلس بعد انتهاء الورشة.

  - الخطوة 4: التوثيق والتقييم: سنقوم بتوثيق حضور المشاركين وتقييم مستوى استيعابهم للمعلومات من خلال نقاشات تفاعلية.

- المخرج:

  - حزمة مواد ورشة عمل نقل المعرفة، بالإضافة إلى دليل المستخدم، وتقرير يوثق إتمام عملية نقل المعرفة بنجاح.

النشاط 4: عقد اجتماع إغلاق المشروع

- الشرح التفصيلي:

  - هذا هو الاجتماع الرسمي الأخير الذي يتم فيه تسليم المشروع بشكل نهائي.

  - الخطوة 1: إعداد العرض النهائي: سنقوم بإعداد عرض تقديمي احترافي يلخص رحلة المشروع من البداية إلى النهاية، مع التركيز على الإنجازات الرئيسية، والتحديات التي تم التغلب عليها، والقيمة التي تم تحقيقها.

  - الخطوة 2: تقديم العرض: سنقوم بتقديم العرض للإدارة العليا ولجنة التوجيه، مع فتح باب النقاش للإجابة على أي أسئلة نهائية.

  - الخطوة 3: الحصول على الموافقة النهائية: سنطلب الحصول على محضر اجتماع رسمي أو وثيقة توقيع بالموافقة على إغلاق المشروع واستلام جميع مخرجاته.

- المخرج:

  - عرض تقديمي نهائي للمشروع، بالإضافة إلى محضر اجتماع رسمي لإغلاق المشروع.

5) حوكمة المشروع وهيكل الفرق

- مجلس/لجنة التوجيه (SteerCo): قيادات من المجلس + مدير المشروع من أنماط.

- PMO: متابعة الجدول والمخاطر والتقارير.

- فريق الأمن السيبراني: معماري أمن، محلل ثغرات، مختبر اختراق، محلل مخاطر.

- فريق الحوكمة والالتزام: خبير حوكمة، مستشار ISO 37000/37301، محلل إجراءات.

- الدعم القانوني والبيانات: خصوصية وحماية بيانات، PDPL، إدارة عقود.

مصفوفة RACI (عينة مختصرة)

| النشاط | صاحب التنفيذ (R) | المسؤول النهائي (A) | المستشارون (C) | المطلعون (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تقييم الثغرات | محلل الثغرات | مدير الأمن | بنية/شبكات | PMO |
| تحديث السياسات | مستشار الحوكمة | مدير الامتثال | قانوني/أمن | أصحاب المصلحة |
| لوحات KPIs | محلل بيانات | مدير المشروع | فرق العمليات | لجنة التوجيه |

6) خطة إدارة الجودة (ISO 9001)

- التخطيط للجودة: تعريف معايير قبول لكل مخرج، قوائم تحقق لكل تسليم.

- الرقابة: مراجعة أقران (Peer Review)، تدقيق جودة داخلي لكل تسليم قبل الإرسال.

- التحسين: تسجيل عدم المطابقة (NCR) وخطة تصحيح، تحليل جذور الأسباب، تحديث الإجراءات.

- قياس الرضا: استبيانات مختصرة بعد كل تسليم رئيسي، وإجراءات تصحيحية.

قوالب مرفقة: Checklist جودة التسليمات، نموذج محضر مراجعة داخلية، نموذج NCR.

7) خطة الأمن السيبراني والامتثال

- إطار NCA ECC-1 ومتطلبات CSCC ومواءمة مع ISO/IEC 27001.

- سياسات أساسية: تصنيف البيانات، التحكم بالوصول (IAM/MFA)، إدارة الثغرات، الاستجابة للحوادث (IRP)، النسخ الاحتياطي والتشفير، أمن الطرف الثالث، سجل الدخول والمراقبة.

- تقنيات ومعالجات: فصل البيئات، تقوية الأنظمة، تجزئة الشبكات، مراقبة SIEM، إدارة مفاتيح التشفير، أمن البريد والبنى السحابية.

- اختبارات دورية: فحص ثغرات شهري، اختبار اختراق نصف سنوي للأنظمة الحرجة، تمارين محاكاة للحوادث.

- سلسلة أدلة: سجلات فحص، تقارير PT، لقطات ضبطيات، محاضر استجابة.

8) خطة الحوكمة والالتزام المؤسسي

- تفعيل إطار ISO 37000 لحوكمة المؤسسة، وربطه بـ COBIT لإدارة وضبط العمليات التقنية.

- سياسات حوكمة: التفويض والصلاحيات، إدارة التغيير، إدارة الوثائق والسجلات، أخلاقيات العمل والامتثال.

- ISO 37301 (نظام إدارة الالتزام): دورة PDCA للالتزام، تقييم دوري، قنوات بلاغات، مصفوفة التزامات تنظيمية.

- دعم اللجان: تجهيز جداول الأعمال، تقارير الامتثال، تتبع التوصيات.

9) خطة إدارة المخاطر

- سجل مخاطر المشروع: احتمالية × تأثير، مالك مخاطرة، مؤشرات مبكرة، خطط استجابة.

- سجل مخاطر الأمن: تهديدات/ثغرات/أصول/ضوابط، درجة الخطر المتبقي، أولويات المعالجة.

- مراجعة شهرية: تحديث Heat Map، رفع عناصر حرجة للجنة التوجيه.

عينة مخاطر:

- تأخر تزويد البيانات → خطة طوارئ: تسلسل بدائل/نماذج افتراضية + تصعيد.

- مقاومة التغيير → خطة تواصل وتوعية مستهدفة + سفراء تغيير داخليون.

10) خطة الاتصالات والتقارير واللجان

- اجتماع أسبوعي تشغيلـي: تقدم، عوائق، قرارات.

- اجتماع شهري للجنة التوجيه: مؤشرات الأداء، المخاطر، قرارات استراتيجية.

- تقارير ربع سنوية: أمن سيبراني + حوكمة، حالة الفجوات، حالة المعالجات، توصيات.

قوالب مرفقة: قالب تقرير أسبوعي، شهري، وربع سنوي.

11) خطة التغيير وبناء القدرات ونقل المعرفة

- خارطة تدريب حسب الشرائح (قيادات/مدراء/تنفيذيين/تقنيين) مع اختبارات قياس أثر.

- برنامج "مدرب داخل المؤسسة" (ToT) لتمكين فريق المجلس من استدامة التطبيق.

- مكتبة معرفة مركزية: سياسات، إجراءات، قوالب، تسجيلات ورش، أسئلة شائعة.

12) خطة حماية البيانات والخصوصية (PDPL)

- جرد ومعالجة بيانات شخصية، أسس المعالجة القانونية، موافقات/إشعارات، حقوق أصحاب البيانات.

- تقييم أثر خصوصية (PIA) للعمليات الحساسة، جداول احتفاظ، إتلاف آمن.

- اتفاقيات مشاركة ومعالجة مع الأطراف الخارجية، بنود تحول/توطين البيانات.

13) خطة القوى العاملة والتوطين وجدولة الموارد

- فريق أساسي بدوام كامل على المشروع + خبراء متخصصون عند الحاجة.

- نسب توطين مستهدفة أعلى من الحد الأدنى، وخطة إحلال وتدريب.

- جدولة الموارد: جدول تغطية أسبوعي (FTEs) لكل مسار (أمن/حوكمة/بيانات/قانوني/PMO).

14) مؤشرات الأداء (KPIs) وSLAs ومعايير قبول المخرجات

أمثلة KPIs – الأمن:

- إغلاق الفجوات عالية الخطورة ≥ 80% خلال 6 أشهر.

- تغطية فحص الثغرات ≥ 95% من الأصول الحرجة.

- زمن الاستجابة الأولي للحادث ≤ 30 دقيقة.

أمثلة KPIs – الحوكمة:

- اعتماد 100% من السياسات المحدثة خلال 4 أشهر من إصدار مسودة الإصدار.

- تنفيذ 90% من توصيات اللجان خلال فترة لا تتجاوز دورة ربع سنوية.

معايير قبول عامة للمخرجات:

- اكتمال المكونات الإلزامية، توافق تنسيقي، توثيق أدلة، موافقة "مالك العملية"، مراجعة جودة داخلية ناجحة.

15) الجدول الزمني العام (Gantt) ونقاط الاعتماد

- المرحلة 1 (أسابيع 1–4): تأسيس وحوكمة ومخطط تفصيلي.

- المرحلة 2 (5–12): تقييم وتحليل فجوات.

- المرحلة 3 (13–24): تطوير سياسات/أدلة/لوحات ومعالجات.

- المرحلة 4 (25–40): تشغيل ومتابعة وتدقيقات مصغرة.

- المرحلة 5 (41–48): تقييم ختامي وخطة تحسين مستمر.

نقاط اعتماد: ميثاق المشروع، تقارير التقييم، السياسات المحدثة، لوحات KPIs، تقارير ربع سنوية، تقرير الإقفال.

16) مصفوفة الامتثال لكراسة الشروط ومتطلبات الأمن

مصفوفة تربط كل متطلب (أمني/حوكمي/خصوصية/تشغيل) بالأنشطة والمخرجات والمرحلة و"دليل الامتثال".

| المتطلب | المرجع | النشاط/المعالجة | المخرج | دليل الامتثال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حماية السرية/السلامة/التوافر | متطلبات الأمن | سياسات + تشفير + فحص دوري | سياسة أمن + تقارير فحص | لقطات ضبطيات + تقارير أداة الفحص |
| فصل بيئات الاستضافة | متطلبات الأمن | تصميم بيئة وفصل الشبكات | مخطط بيئة + محضر تحقق | نتائج فحص تكويني |
| عدم نسخ/نقل البيانات إلا بموافقة | كراسة الشروط | ضبط إجراءات الوصول والنقل | إجراء مقنن + سجلات | سجل موافقات + سجلات DLP |
| تقارير ربع سنوية | نطاق العمل | مسار المتابعة والحوكمة | تقرير ربع سنوي | سجل اعتماد واستلام |
| نسب التوطين والقوى العاملة | الشروط الخاصة | خطة الموارد والتوطين | خطة توزيع فريق العمل | كشوفات/إثباتات |

(يتم تسليم مصفوفة مفصلة بترقيم الفقرات عند التوقيع على الميثاق.)

17) الاستجابة لمعايير التقييم الفني

- خبرات الشركة (25): استعراض مشاريع مماثلة، خطابات شكر، قيم عقود سابقة، نتائج قياس الأثر.

- مؤهلات الفريق (25): سير ذاتية مع شهادات (CISSP/CISM/ISO Lead Auditor/COBIT).

- خطة التنفيذ (15): المنهجية الخماسية، الجدول التفصيلي، معايير قبول، مصفوفة RACI.

- الإلمام بالنطاق (20): تحليل فجوات مستهدف، ربط المتطلبات بالمخرجات، خطة معالجة عملية.

- آلية جودة التسليمات (15): ISO 9001، مراجعات داخلية، قوائم تحقق، SLAs.

18) آلية إدارة الغرامات والحد من المخاطر التعاقدية

- آلية داخلية للالتزام بالمواعيد: خط أساس زمني، إنذارات مبكرة، موارد بديلة، تسليمات مرحلية.

- إجراءات تصحيح سريعة: عند وجود تأخير محتمل، تفعيل خطة طوارئ، زيادة الموارد، جدولة مكثفة مع موافقة الجهة.

- لوحة تحكم للعقود: متابعة آلية بنود الأداء والمواعيد النهائية، تقارير إنذار مبكر للجهة.

19) الافتراضات والقيود والاعتماديات

- توفير الوصول إلى الأنظمة والوثائق ذات الصلة في الوقت المتفق عليه.

- تسمية مالكي عمليات من طرف المجلس لتسريع الاعتمادات.

- تعاون الإدارات في ورش العمل والاختبارات.

20) قائمة المخرجات والتسليمات الرسمية (ملخص)

- ميثاق المشروع وحزمة التخطيط الكاملة.

- تقرير التقييم الفني + تقرير فجوات الأمن السيبراني.

- تقرير نضج الحوكمة وسجل فجوات الالتزام.

- مجموعة السياسات والإجراءات المحدثة (إصدار رسمي).

- دليل الامتثال الداخلي + مصفوفة الالتزامات التنظيمية.

- لوحات مؤشرات الأداء للأمن والحوكمة (نسخة تشغيلية).

- تقارير ربع سنوية (أمن/حوكمة) ومحاضر اللجان.

- خطة التحسين المستمر وتقرير إقفال المشروع.

- مكتبة المعرفة ونقل الملكية التسليمية.

21) السير الذاتية المختصرة للفريق الأساسي (نماذج موجزة)

مدير المشروع (PMP): خبرة 12 سنة، تنفيذ مشاريع أمن وحوكمة، إدارة مخاطر، قيادة فرق متعددة.
معماري أمن معلومات (CISSP): تصميم ضوابط، IAM/MFA، PT، SIEM/SOC.
محلل ثغرات (CEH/Practical): فحص دوري، تقارير علاج، متابعة إغلاق.
مستشار حوكمة (ISO 37000/37301): سياسات التفويض، إدارة الوثائق، COBIT.
خبير خصوصية (PDPL/DPO): PIA، سجلات المعالجة، بنود مشاركة البيانات.
PMO: تتبع الجدول، المخاطر، الجودة والتقارير.

22) الملاحق والقوالب (نماذج جاهزة)

- ملحق (أ): قالب محضر الانطلاق + سجل أصحاب المصلحة.

- ملحق (ب): قالب سجل المخاطر (مشروع/أمن) + Heat Map.

- ملحق (ج): قالب سياسة أمن المعلومات (تصنيف البيانات/الوصول/الثغرات/الحوادث/النسخ/الطرف الثالث).

- ملحق (د): دليل الامتثال الداخلي (Matrix الالتزامات التنظيمية).

- ملحق (هـ): قوائم تحقق جودة التسليمات + نموذج NCR.

- ملحق (و): قوالب التقارير الأسبوعية/الشهرية/الربع سنوية.

- ملحق (ز): مصفوفة الامتثال التفصيلية (Requirement → Activity → Deliverable → Evidence).

- ملحق (ح): خطة التوعية والتدريب + محتوى العروض.

ختام

يعكس هذا العرض قدرة أنماط على تقديم قيمة ملموسة وقابلة للقياس، عبر نهج متكامل يمزج الأمن السيبراني بالحوكمة والالتزام، مع ضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، ونقل المعرفة لتحقيق استدامة التمكين داخل مجلس الضمان الصحي.