#### تعزيز الالتزام بالتشريعات والتنظيمات الصادرة من الجهات الرقابية وزيادة نضج أمن المعلومات

#### رقم الكراسة: RFQ25/172

#### تاريخ طرح الكراسة: 02/06/1447

مكان تنفيذ الخدمات

بنك التنمية الاجتماعية - مبنى الإدارة العامة الرئيسي – حي الغدير

نطاق عمل المشروع:

حيث حصل البنك على شهادة الأيزو (ISO 27001:2013) على مستوى الإدارة العامة في سنة 2019 من قبل الوكالة المعتمدة للمصادقة وتم عمل التدقيق الأول والثاني للمحافظة على الشهادة في سنة 2020 و2021، وتم عمل تقييم حضوري من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في نصف عام 2024.

نطاق عمل المشروع كالتالي:

تقييم الأمن السيبراني في البنك

- تقييم الوضع الراهن في بنك التنمية الاجتماعية والجهات التابعة لها وتحديد الفجوات ونقاط عدم الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية وبالتشريعات والتنظيمات الصادرة من الجهات الرقابية على سبيل المثال الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي السابقة والعمل بها

- مراجعة سجل مخاطر الأمن السيبراني الحالي والعمل به

- القيام بتقييم مخاطر الأمن السيبراني للبنك والجهات التابعة له

- تحديد وتحديث خطة عمل لمعالجة جميع نقاط عدم الالتزام.

برنامج تقديم الخدمات

المرحلة 1: التفعيل والتقييم (الأشهر 1-6)

الأهداف:

•	تفعيل وتطبيق الأطر التنظيمية والتقنية بما يتوافق مع الاستراتيجية و التشريعات ذات العلاقة

•	وضع خطة تنفيذية للمجالات المرتبطة بحوكمة البيانات وإدارتها وتطبيق الضوابط والمواصفات لكلك مجال

•	تقييم الوضع الراهن وتحليل الفجوات.

•	بدء تطبيق السياسات الأساسية.

الأنشطة:

•	تقييم شامل للوضع الحالي ومطابقة مع متطلبات سدايا (P2/P3).

•	إعداد بيئة عمل موحدة لإدارة البيانات (تنظيمية وتقنية).

•	تخطيط مفصل لتطبيق منصة إدارة وحوكمة البيانات (DGM).

•	تطوير فهرس بيانات مبدئي (Data Catalog) ولوحات مؤشرات جودة بيانات تجريبية.

________________________________________

المرحلة 2: تنفيذ منصة إدارة البيانات وحوكمة البيانات (الأشهر 7-12)

الأهداف:

•	نشر وتشغيل منصة إدارة وحوكمة البيانات السحابية (DGM).

•	ضمان التوافق مع سياسات سدايا ونظام حماية البيانات الشخصية.

•	تعزيز جودة البيانات ورصدها بشكل آلي.

•	تنفيذ وتوثيق مبادرات الامتثال لمتطلبات NDMO لتحقيق مستوى النضج الرابع في مؤشر البيانات الوطنية

•	وضع أدلة توضح الامتثال لمتطلبات المستوى الخامس لدى NDMO

•	تقرير مفصل بتحليل الاعمال مع توضيح ممارسات اداره البيانات والحوكمة

الأنشطة:

•	توفير منصة إدارة البيانات (DGM) مع أتمتة سير العمل لطلبات الوصول والمشاركة.

•	تطوير لوحات مؤشرات متكاملة لقياس جودة البيانات مع تنبيهات وتحسين مستمر.

•	تكوين فهرس بيانات آلي شامل لكل أصول البيانات.

•	تطبيق قواعد جودة بيانات على 5 مجالات بيانات رئيسية.

•	إعداد وثائق الامتثال والتنظيم (ROPA, DPIA...).

________________________________________

المرحلة 3: تحسين جودة البيانات وتعزيز الامتثال (الأشهر 13-17)

الأهداف:

•	تحقيق تحسين ملموس في جودة البيانات.

•	توثيق الامتثال التنظيمي الكامل.

•	تفعيل مشاركة البيانات الآمنة.

•	تقارير محدثة لجودة البيانات

الأنشطة:

•	متابعة رصد جودة البيانات عبر منصة DGM وتحقيق مؤشرات أداء محددة.

•	تنفيذ تقييمات تأثير حماية البيانات (DPIAs) ومعالجة الطلبات وفق نظام الحماية.

•	تعزيز الأمن وحوكمة مشاركة البيانات والتوافق مع تصنيف البيانات.

________________________________________

المرحلة 4: تطبيق مستودع بيانات مؤسسي اختباري (الأشهر 18-22)

الأهداف:

•	تنفيذ منصة اختبارية لمستودع البيانات الرئيسي

•	تصميم وتنفيذ مستودع بيانات متكامل اختباري لدمج بيانات الأنظمة التشغيلية.

•	تمكين التحليل المتقدم ودعم القرار المؤسسي.

الأنشطة:

•	اختيار وتصميم إطار عمل المستودع (EDW) وتحديد الأدوات والتقنيات.

•	تطبيق سياسات جودة وتصنيف البيانات داخل المستودع.

•	وضع الأدوار والمسؤوليات للتشغيل والدعم المستمر.

•	بدء التدريب والدعم الفني لفريق الهيئة.

________________________________________

المرحلة 5: الاستدامة والتحسين المستمر (الأشهر 23-30)

الأهداف:

•	تسليم المعرفة والمسؤوليات إلى مكتب البيانات في الهيئة.

•	وضع خطة تحسين مستمرة.

•	خطة شاملة لتعزيز مهارات البيانات والوعي من خلال عدد من الورش التفاعلية والافتراضية لتعزيز ممارسة حوكمة البيانات   لجميع منسوبي الهيئة

•	الدعم الفني مع تقديم التقارير المطلوبة طوال فترة المشروع

الأنشطة:

•	نقل العمليات والمسؤوليات التشغيلية لمكتب إدارة البيانات.

•	نقل المعرفة ودليل استرشادي.

•	إطلاق بوابة مركزية للمعرفة والثقافة البيانية.

•	إعداد خطة تحسين مستمر لممارسة حوكمة البيانات.

•	مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات بناءً على التجارب.

##### جدول الكميات والأسعار

##### الخدمات الاستشارية المواد

| الرقم | الفئة | البند | وحدة القياس | وصف البند | المواصفات | منتج من القائمة الالزامية | الرمز الانشائي | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | الكمية | الكمية | الكمية |
| 1 | خدمة | خدمات عبر المنصة | منصة | تنفيذ منصة اختباريه لمستودع بيانات رئيسي | ربط 3 انظمه تشغيليه حيوية | لا |  | 3 | 0 | 0 |
| 2 | خدمة | خدمات عبر المنصة | رخصة | تنفيذ منصة إدارة الأصول البيانية | منصة سحابية آلية لتقديم خدمات حوكمة البيانات وإدارتها التالية (خدمات سوق البيانات، خدمات البيانات الوصفية ودليل البيانات، خدمات إدارة جودة البيانات ’ خدمات إدارة البيانات الرئيسية ’ خدمات إدارة خصوصية البيانات) | لا |  | 1 | 1 | 1 |

### الخدمات الاستشارية الخدمات والمخرجات

| الرقم | الفئة | البند | وحدة القياس | وصف البند | المواصفات | السنة الاولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | الكمية | الكمية | الكمية |
| 1 | خدمة | تقييم الوضع الراهن | تقرير | أدلة تنفيذ نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) | تقرير التزام بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، بما في ذلك السياسات والعمليات والضوابط المطبقة | 1 | 1 | 0 |
| 2 | خدمة | فهرس البيانات | وثيقة | فهرس موحد لأصول البيانات | دليل موحد لجميع أصول البيانات | 1 | 0 | 0 |
| 3 | خدمة | مؤشرات جودة البيانات | تقرير | تقرير محدث لجودة البيانات | ضمان توضيح مؤشرات وقياس جودة البيانات | 2 | 2 | 0 |
| 4 | خدمة | وثيقة تحليل الاعمال | تقرير | تقرير مفصل بتحليل الاعمال التقنية وتوضيح ممارسات إدارة البيانات والحوكمة | وثيقة تحليل اعمال لنظام حوكمة وإدارة البيانات | 1 | 1 | 0 |
| 5 | خدمة | تقارير دوريه | تقرير | تقرير محدث مفصل يحلل ممارسات إدارة البيانات بما يتوافق مع الضوابط وحالة الالتزام | تقرير مفصل يحلل ممارسات إدارة وحوكمة البيانات الحالية، مع تحديد نقاط القوة والضعف | 4 | 4 | 0 |
| 6 | خدمة | استراتيجية إدارة البيانات | تقرير | تنفيذ مبادرات استراتيجية إدارة البيانات وفقًا لكل نطاق | خطة تنفيذيه لتطبيق وتنفيذ المبادرات المتعلقة بها وفقا لكل نطاق: 1) دعم لاستراتيجية ذكاء الاعمال (BI) والذكاء الاصطناعي (AI) والتحليلات 2) إطار تنفيذ حالات استخدام ذكاء الأعمال (BI) والذكاء الاصطناعي (AI) والتحليلات 3) تنفيذ منصة إدارة الأصول البيانية 4) استراتيجية تنفيذ البنية الأساسية للبيانات (Fabric) 5) تصميم النموذج المفاهيمي لمركز البيانات الإقليمي 6) تنفيذ إطار تحقيق القيمة من البيانات 7) تنفيذ إطار عمل جودة البيانات | 1 | 1 | 0 |
| 7 | خدمة | استراتيجية إدارة البيانات | تقرير | تفعيل مجالات إدارة البيانات | خطة تنفيذيه للمجالات المرتبطة بحوكمة البيانات وادارتها وتطبيق الضوابط والمواصفات لكل مجال | 1 | 1 | 0 |
| 8 | خدمة | التوعية | تقرير | خطة تنفيذيه للتوعية تشمل الورش التوعوية والرسائل | خطة شاملة لتعزيز مهارات البيانات والوعي بين موظفي هيئة تطوير منطقة حائل من خلال برامج منظمه وتشمل عدد من الورش التفاعلية والافتراضية لتعزيز أهمية ممارسات حوكمة البيانات وتنفيذ هذه الخطة. | 1 | 1 | 0 |
| 9 | خدمة | أدلة الامتثال | تقرير | أدلة المجالات لمكتب إدارة البيانات الوطنية الأولوية الثانية (NDMO) P2 ومستوى 4 لمؤشر البيانات الوطني NDI | تنفيذ وتوثيق مبادرات للامتثال لمتطلبات NDMO لتحقيق مستوى النضج الرابع في مؤشر البيانات الوطنية (NDI) | 1 | 0 | 0 |
| 10 | خدمة | أدلة الامتثال | تقرير | أدلة المجالات لمكتب إدارة البيانات الوطنية الأولوية الثالثة (NDMO) P3 ومستوى 5 لمؤشر البيانات الوطني NDI | أدلة توضح الامتثال لمتطلبات المستوى الخامس (النضج المتقدم) لـ NDMO | 0 | 1 | 0 |
| 11 | خدمة | دعم فني | شهر | دعم فني | العمل على تقرير دوري لمجالات البيانات وحالة الالتزام تقرير دوري لمؤشر نضج البيانات تقرير دوري للأصول البيانية تقرير دوري يوضح حالة التزام بنظام حماية البيانات الشخصية تقرير دوري لمشاركة البيانات مع أصحاب المصلحة الداخليين تقرير دوري لمشاركة البيانات مع اصحاب المصلحة الخارجيين تقرير دوري لخطط التوعية ومدى الاثر المستفاد من كل برنامج توعوي تقرير دوري للبيانات المفتوحة والفئه المستهدفة تقرير دوري لحالة الربط مع الاصول البيانية تقرير دوري مفصل لقواعد البيانات تقرير مفصل تحليلي لطلبات الدعم الفني والتحسين المستمر تقرير دوري لمواضيع التدريب والتحسين المستمر ومدى الاستفادة والاثر تقرير دوري يوضح تحديث جميع السياسات وتطويرها بما يتوافق مع التشريعات الوطنية بما يضمن تغطية جميع مجالات البيانات تقرير دوري يوضح تحديث الإجراءات المعتمدة وتطويرها بما يتوافق مع التشريعات الوطنية بما يضمن تغطية جميع مجالات البيانات | 12 | 12 | 12 |

|  | المسمى الوظيفي | المهارات | اقل مؤهل للقبول | الخبرات المطلوبة | طبيعة عمل | الجنسية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مستشار اول لإدارة البيانات وحوكمتها | خربة في تصميم وتنفيذ أطر وسياسات ومعايري حوكمة البيانات على مستوى الجهة. خبرة واسعة في إنشاء نماذج الاشراف على البيانات وتحديد مجالات البيانات وقيادة لجان حوكمة البيانات. معرفة قوية بأفضل الممارسات والمعايير الدولية. | درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة المعلومات أو علوم البيانات أو أي تخصص ذي صلة. يفضل بشدة شهادة محترف إدارة البيانات المعتمد ) CDMP) أو شهادة حوكمة البيانات المماثلة. | حد أدنى 10 سنوات من الخربة في إدارة البيانات وحوكمتها | عن بعد او حضوري حسب توجيه الهيئة |  |
| 2 | أخصائي جودة البيانات | معرفة في توصيف البيانات وتنظيفها وإثرائها. خربة مثبتة في تطوير وتنفيذ قواعد جودة البيانات ولوحات المعلومات ومقاييس المراقبة. ماهر في استخدام برامج جودة البيانات لتحليل صحة أصول البيانات الهامة والإبلاغ عنها. | درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو نظم المعلومات أو أي مجال ذي صلة. يفضل الحصول على شهادات في أدوات جودة البيانات) على سبيل المثال، أو (Informatica DQ تعيني محترف جودة المعلومات المعتمد (CIQP) |  | حضور في مقر الهيئة | سعودي |
| 3 | مستشار خصوصية البيانات والامتثال | معرفة متعمقة بلوائح حماية البيانات العالمية والإقليمية على سبيل المثال (GDPR - PDPL) خبرة في إجراء تقييمات تأثر الخصوصية (PIAs) وتطوير سياسات الخصوصية، وإدارة طلبات حقوق أصحاب البيانات، وتنفيذ مبادئ الخصوصية حسب التصميم. | درجة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو نظم المعلومات أو الأمن السيبراني. الشهادات مثل E / CIPP أو CIPT أو CIPM. | خربة لا تقل عن 5 سنوات في خصوصية البيانات أو حماية البيانات أو مجال قانوني / امتثال ذي صلة. | حضور في مقر الهيئة |  |
| 4 | مهندس/ محلل بيانات | معرفة في تصميم وبناء وصيانة خطوط أنابيب البيانات القابلة للتطوير (ELT / ETL) إجادة قوية في SQL ولغات البرمجة مثل (Python, Scala) أو خبرة عملية في حلول ذكاء الأعمال والتحليلات وتخزين البيانات. | درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة البرمجيات أو أي مجال تقني ذي صلة. يفضل الحصول على شهادات في SQL وBI والتحليلات Python |  | حضور في مقر الهيئة | سعودي |
| 5 | أخصائي اتاحة بيانات | معرفة في تحليل احتياجات الجهات الداخلية للوصول إلى البيانات. إعداد ومتابعة طلبات إتاحة البيانات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة، توثيق سياسات الإتاحة والإجراءات التشغيلية. المساهمة في إعداد تقارير التدقيق والامتثال الخاصة بالوصول إلى البيانات. المشاركة في وضع معايري إتاحة البيانات على مستوى الجهة | درجة البكالوريوس في علوم الحاسب، نظم المعلومات، إدارة البيانات، أمن المعلومات، أو تخصص ذو صلة |  | حضور في مقر الهيئة | سعودي |